## Slide 1: User Story und Fehler Management mit Scrum
Vorgangsprozesse im Rahmen von Scrum
Entwurf
Planning
Abnahme
Review
Refinement
Entwicklung
PO
Fachbereich
Entwickler
PO
Fachbereich
Entwickler
E
Produkt Backlog
1
2
…
Abweisen
und Test
Entwicklung, Doku
Erhöhter Aufwand
Fehler
Rückfrage
PO
E
PO
E
E
E
PO
Unteraufgaben
Ready
E
Test
Neue User Story
Neuer Fehler
Scrum Prozess
Jira Status
Neue User Story
Neuer Fehler
PO
PO
E
E
E
E
„Gemeldet von“
Ersteller
Autor
Fachbereich
Service Center
Entwickler
E
Sofort Beheben
PO
User Story
E
Fach-bereich
Abnahme-tester
Release
Release
Review
Abnahme
Abnahme in Arbeit
Schulungsunterlagen erstellen
erledigt
in Arbeit
Planning/ erneut geöffnet
Entwurf
Refinement
Ready (automatisch an PO)
geschlossen
Vorgang „zur Nachbearbeitung“ zurück an Entwickler
PO
Fachbereich
Entwickler
Sprint?!
Sprint?!

## Slide 2: Erläuterungen
Vorgangsprozesse im Rahmen von Scrum
STORY:
(ALLE) Neue Vorgänge erhalten den Status „Entwurf“
(ALLE) Vorgang fertig zur Abstimmung oder Klärung notwendig: „Refinement“
(E) Vorgang nach dem Refinement fertig beschrieben (Umsetzung, Aufwand, etc.): „Ready“ – hierbei wird der Vorgang automatisch dem PO zugewiesen
(PO) Vorgang wird vom PO fürs nächst Planning vorgesehen: „Planning“
(E) Vorgang im Sprint und Entwicklung begonnen: „in Arbeit“
(E) Vorgang im Sprint und Entwicklung fertig: „erledigt“ --> Sprint zugeordnet?
(PO) Vorgang soll im nächsten Review vorgestellt werden „Review“
(PO) Vorgang kommt zur Abnahme „Abnahme“
(Tester) Vorgang im Test „Abnahme in Arbeit“
(Tester) Abnahmetest fertig „Abnahme OK“
(Tester) Test ok, Schulungsunterlage offen „Schulungsunterlagen erstellen“
FEHLER:
(ALLE) Fehler wird eingestellt
(E) Entscheidung über weiteres Vorgehen:
  Erhöhter Aufwand: Status „Refinement“ setzen und im nächsten Termin klären
  Rückfrage: Vorgang demjenigen zuweisen bzw. Status „Refinement“ setzen und Frage im Kommentar hinterlegen
  Abweisen: „wird nicht korrigiert“ setzen und dem Ersteller zurückgeben (mit Kommentar)
  Sofort beheben: „erledigt/bereit zum Testen“ setzen und dem Sprint zuordnen.